|  | Activos Mineros S.A.C. | Código: O1.FP |
| --- | --- | --- |
|  | Ficha de Proceso Nivel 0 | Versión: 03 |

| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0 | Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0 | O1 |  |  |  |  | OBJETIVO | Lograr la remediación de pasivos ambientales mineros encargados a AMSAC de manera eficaz y eficiente, en cumplimiento de la normativa ambiental, de inversión pública y de contrataciones del Estado. |  |  |  |  |  |
| DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0 | Gerente de Operaciones |  |  |  |  | ALCANCE | Abarca la estructuración, elaboración de estudios, gestión de obras, post cierre y mantenimiento, relaciones comunitarias y gestión de proyectos. |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN | Estratégico | Operacional |  | Soporte | Encargo | INDICADORES | Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0 | PROVEEDORES |  |  | ENTRADAS |  | PROCESOS NIVEL 1 | SALIDAS |  | CLIENTES |  |  |
|  | MINEM (Dirección General de Minería) |  |  | Encargo de remediación de PAM Recursos transferidos para financiar el encargo |  | Estructuración (Línea Base) | Informe Técnico de Estructuración Informe Social (disponibilidad de terreno) |  | Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias Gerente de Operaciones MINEM (Dirección General de Minería) |  |  |
|  | Departamento de Ingeniería de Proyectos |  |  | Diagnóstico Técnico Social (disponibilidad de terreno) y facilidades para la ejecución de estudios y obras |  | Elaboración de Estudios | Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado Expediente Técnico aprobado Memorando de transferencia de documentos técnicos |  | MINEM (Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros) y DREM Órgano Encargado del Programación Multianual de Inversiones Unidad Formuladora Unidad Ejecutora de Inversiones Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Supervisión de Relaciones Comunitarias |  |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0 | Departamento de Gestión de Obras Unidad Ejecutora de Inversiones |  |  | Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado Expediente Técnico aprobado |  | Gestión de Obras | Obra de remediación culminada Documentación de la obra culminada Informe o Acta de transferencia de obra |  | Departamento de Post Cierre y Mantenimiento o Municipalidad Provincial o Distrital |  |  |
|  | Departamento de Gestión de Obras Departamento de Ingeniería de Proyectos |  |  | Obra de remediación culminada Documentación de la obra culminada Informe o Acta de transferencia de obra Plan de Cierre |  | Post Cierre y Mantenimiento | Plan de Trabajo de Actividades de Post Cierre Informe trimestral y anual de Actividades de Post Cierre |  | Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) OEFA Medio ambiente (Cuerpos de agua) |  |  |
|  | Gerencia de Operaciones Departamento de Ingeniería de Proyectos |  |  | Solicitud de diagnóstico y plan de gestión social Plan de Cierre aprobado Estudio de Formulación y Evaluación viabilizado |  | Relaciones Comunitarias | Diagnóstico y Plan de Gestión Social Evidencias de acciones de gestión social ejecutadas Respuesta a solicitudes de apoyo social o quejas |  | Gerencia de Operaciones Departamento de Ingeniería de Proyectos Departamento de Gestión de Obras Departamento de Post Cierre y Mantenimiento Comunidades o Autoridades Locales |  |  |
|  | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones OEPMI, UF, UEI MINEM, MEF, FONAFE PMI |  |  | Plan Estratégico y Plan Operativo Presupuesto y Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Encargos de Remediación de PAM Normativa ambiental y de inversión pública Requerimientos de información Buenas prácticas de gestión de proyectos |  | Gestión de Proyectos | Plan de Trabajo Detallado Informes Trimestral y Anual de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Remediación (Anexos) Respuesta a requerimientos de información Reportes de Avance de Proyectos Matriz de marco macroeconómico multianual Cartera de proyectos de remediación Programación multianual de inversiones Matriz de priorización Informe del Fideicomiso Ambiental |  | MINEM MEF FONAFE Comité del Fideicomiso Ambiental |  |  |
| ELABORADA POR | Supervisión de Gestión de Proyectos |  | Pedro Borja, Supervisor de Gestión de Proyectos |  |  | REVISADA POR | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua | Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |  |  |  |  |
| HOMOLOGADA POR | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |  | Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos |  |  | APROBADA POR | Gerencia de Operaciones | Óscar Ormeño, Gerente de Operaciones |  | Fecha: | 13-12-2022 |  |
| LUGAR DE ALMACENAMIENTO | Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |  |  |  |  |  |